Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2019 год | | | | |
| Всего | В том числе: | | | |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Повышение безопасности дорожного движения в МО «Ользоны» на 2018-2020 годы» | - замена (установка отсутствующих) дорожных знаков на территории муниципального образования «Ользоны»  - плакаты | 1000 рублей | 0 руб. | 0 руб. | 1000 рублей | 0 руб. |
| «Равитие автомобильных дорог общего ползования местного значения МО «Ользоны» на 2019-2021 годы» | - поддержание автомобильных дорог, искусственных сооружений на них уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них, сохранение протяженности  -соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог за счет ремонта и капитального ремонта, строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движений автотранспорта  -межевание | 453558,74 руб. | 0 руб | 453558,74 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
| Поддержка и развитие физической культуры и спорта в МО «Ользоны» с привлечением несовершеннолетних детей на 2018-2020 годы» | - волейбол  - хоккей с мячом  - настольной теннис  - соревнования по шахматам, шашкам  -эстафета на лыжах  -призы | 150 000 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 150000 руб. | 0 руб. |
| «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на  территории МО «Ользоны» на 2019 – 2021 годы» | - нформирование населения по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов, поведению в условиях возникновения ЧС через СМИ,  - приобретение и размещение плакатов, брошюр, листовок по профилактике экстремизма и терроризма на территории поселения,  - организация и проведение тренировок, учений по действиям работников учреждений, предприятий, учебных заведений, при обнаружении подозрительных предметов, | 1000 рублей | 0 руб. | 0 руб. | 1000 руб. | 0 руб. |
| «Энергосбрережение и повышение энергетичности эффективности в организациях социальной сферы МО «Ользоны» на 2017-2019 годы» | - приобретение энергосберегающих ламп для учреждений социальной сферы МО «Ользоны»- установка печного отопления на водоскважинах в д. Кокорино и улусе Онгой - утепление зданий водоскважин | 6000 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 6000руб. | 0 руб. |
| Профилактика наркомании и токсикомании на территории МО «Ользоны» на 2017-2019 годы» | |  | | --- | | - Проведение антинаркотической пропаганды среди населения и потребителей наркотиков и одурманивающих средств - Уничтожение дикорастущей конопли | | 1000 руб. | 0 руб | 0 руб. | 1000 руб. | 0 руб. |
| «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Ользоны» на 2017-2019 годы» | - участие в семинарах, форумах, круглых столах и т.п. по проблемам малого и среднего бизнеса  - приобретение литературы, подписка периодических изданий, содержащих информацию, касающуюся малого и среднего предпринимательства | 1000 руб | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
| «Организация и проведение оплачиваемых работ в МО «Ользоны» на 2017-2019 годы» | - создание временных рабочих мест;  - выполнение работ, не требующих квалификации в МО «Ользоны»; | 5000 руб | 0 руб. | 0 руб. | 5000 руб. | 0 руб. |
| «Пожарная безопасность в границах МО «Ользоны» на 2017-2019 годы» | **- пахивание населенных пунктов подлежащих угрозе лесных пожаров,гсм**  **- устройство подъездных площадок для подъезда пожарной машины около водонапорных башен**  **- приобретение и установка средств пожаротушения, системы оповещения** | 3000 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 3000 руб | 0 руб. |
| «Обеспечение безопасности насеоения на транспорте в МО «Ользоны» на 2018-2020 годы» | - информирование населения по вопросам обеспечения безопасности населения на транспорте сельского поселения  -проведение разъяснительной работы на собраниях и сходах граждан  - проведение тематических классных часов в школе  - содержание проезжей части дорог сельского поселения в безаварийном состоянии (в зимнее время очистка от снега, в летнее время ремонт дорожного покрытия) | 1000 руб | 0 руб. | 0 руб. | 1000 руб. | 0 руб. |
| «Охрана земель, включающих в себя перечень обязательных мероприятий по охране земель с учетом особенностей хозяйственной деятельности природных и других условий муниципального образования «Ользоны» на 2018-2020 годы». | - нвентаризация земел,  - ликвидация мест, несанкционированных свалок,  - благоустройство и озеленение территории,  - вывоз бытовых отходов у населения | 1000 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |

**Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в МО «Ользоны» на 2018-2020 годы»**

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в МО «Ользоны» на 2018-2020 годы» утверждена постановлением администрации МО «Ользоны» № 125 от 14.11.2018 года.

На 2019 год произведено финансирование в размере 1000 руб.

В рамках реализации программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в МО «Ользоны» на 2018-2020 годы» установили пешеходные дорожки возле детского сада и Ользоновской школы. Также была произведено информирование населения и приобретение плакатов

В целом муниципальная программа в 2019 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1,5).

**«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в МО «Ользоны на 2019-2021 годы»»**

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в МО «Ользоны»» утверждена постановлением администрации муниципального образования «Ользоны» № 82 от 08.11.2019 года.

На 2019 год произведено финансирование в размере 898000,30 руб.

В рамках реализации программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в МО «Ользоны»» был произведен текущий ремонт дороги с.Ользоны ул Полевая,ул.Октябрьская песчано-гравийной смесью. Также было произведено межевание улиц в муниципальном образовании.

В целом муниципальная программа «развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в МО «Ользоны»» в 2019 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1,4).

**Муниципальная целевая программа** «**Поддержка и развитие физической культуры и спорта в МО «Ользоны» с привлечением несовершеннолетних детей на 2018-2020 годы»**

Муниципальная целевая программа «Поддержка и развитие физической культуры и спорта в МО «Ользоны» с привлечением несовершеннолетних детей на 2018-2020 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования «Ользоны» № 14 от 06.04.2018 года.

На 2019 год произведено финансирование в размере 150 000 тыс. руб.

В муниципальном образовании «Ользоны» в 2019 году систематически занимающихся физической культурой и спортом 375 человек, что составляет 45,8 %.

В рамках реализации программы «Поддержка и развитие физической культуры и спорта в МО «Ользоны» с привлечением несовершеннолетних детей на 2018-2020 годы» организовано и проведено 5 мероприятий. Также муниципальное образование «Ользоны» принимала активное участие в районном КСП «Сур-Харбан» и во всех спортивных мероприятиях в района.

В целом муниципальная программа «развития физической культуры и массового спорта на территории МО «Ользоны»» в 2019 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1,5).

**Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории МО «Ользоны» на 2019-2021 годы»**

Муниципальная программа «Противодествие экстремизму и профилактика территоризма на территории МО «Ользоны» на 2019-2021 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования «Ользоны» № 81 от 08.10.2019 г.

В рамках реализации программы организованы и проведены мероприятия: иформирование населения по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов, поведению в условиях возникновения ЧС через СМИ,

- приобретение и размещение плакатов, брошюр, листовок по профилактике экстремизма и терроризма на территории поселения,

В результате проделанной работы повысилась информированность населения вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов, поведению в условиях возникновения ЧС.

В целом муниципальная программа «Противодествие экстремизму и профилактика территоризма на территории МО «Ользоны» на 2019-2021 годы» в 2019 году реализована с хорошим уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1,0).

**Муниципальная программа «Энергосбрережение и повышение энергетичности эффективности в организациях социальной сферы МО «Ользоны» на 2017-2019 годы»**

Муниципальная программа «Энергосбрережение и повышение энергетичности эффективности в организациях социальной сферы МО «Ользоны» на 2017-2019 годы» утверждена администрацией МО «Ользоны» № 27 от 04.05.2017 г.

# В рамках реализации программы организованы и проведены мероприятия: установили печи на водоскважинах в д. Кокорино и улусе Онгой, утеплили здания водоскважин, приобрели энергосберегающие лампочки.

В целом муниципальная программа «Энергосбрережение и повышение энергетичности эффективности в организациях социальной сферы МО «Ользоны» на 2017-2019 годы» реализована с хорошим уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1,0).

**Муниципальная программа «Профилактика наркомании и токсикомании на территории МО «Ользоны» на 2017-2019 годы»**

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и токсикомании на территории МО «Ользоны» на 2017-2019 годы»утверждена администрацией МО «Ользоны» № 19 от 04.04.2017 г.

В рамках реализации программы организованы и проведены информационно-аналитические мероприятия о вреде наркомании. Организована профилактическая работы в образовательных учреждениях. Проведены мероприятия по информированию населения о вреде наркомании, токсикомании. В результате проделанной работы повысилась информированность населения по проблемам злоупотребления психоактивными веществами.

В целом муниципальная программа «Профилактика наркомании и токсикомании на территории МО «Ользоны» в 2019 году реализована с хорошим уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1,0).

**Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Ользоны» на 2017-2019 годы»**

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Ользоны» на 2017-2019 годы» утверждена постановлением администрации МО «Ользоны» № 18 от 04.04.2019 года.

В рамках реализации программы сохранили действующих ИП и открылись новые КФХ что дало возможность увеличить число рабочих мест.

В целом муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Ользоны» на 2017-2019 годы» в 2019 году реализована с хорошим уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1,0).

**Муниципальная программа «Организация и проведение оплачиваемых работ в муниципальном образовании «Ользоны»»**

Муниципальная программа «Организация и проведение оплачиваемых временных работ в муниципальном образовании «Ользоны»» утверждена постановлением администрации муниципального образования «Ользоны» от 04.04.2017 года № 17.

На 2019 год произведено финансирование в размере 5000 рублей.

В рамках реализации программы «Организация и проведение оплачиваемых работ в муниципальном образовании «Ользоны»» было трудоустроенно15 граждан на временные работы в муниципальном образовании «Ользоны».

В целом муниципальная программа «Организация и проведение оплачиваемых работ в муниципальном образовании «Ользоны»» в 2019 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1,7).

**Муниципальная программа «Пожарная безопасность в границах МО «Ользоны» на 2018 – 2020 годы»**

Муниципальная программа «Пожарная безопасность в границах МО «Ользоны» на 2018 – 2020 годы»

утверждена постановлением администрации муниципального образования «Ользоны» от 04.04.2017 года № 17.

На 2019 год произведено финансирование в размере 5000 рублей.

В рамках реализации программы обеспечили необходимые условия для укрепления пожарной безопасности, защита жизни и здоровья граждан муниципального образования «Ользоны» от пожаров: опахали в д. Кокорино участки подверженные лесным пожарам, приобретены ранцы для тушения пожаров, рукава, мотопомпа..

В целом муниципальная программа в 2019 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1,7).

**Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения на транспорте в МО «Ользоны» на 2018 – 2020 годы»**

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения на транспорте в МО «Ользоны» на 2018 – 2020 годы

утверждена постановлением администрации муниципального образования «Ользоны» от 13.11.2018 года № 123.

На 2019 год произведено финансирование в размере 1000 рублей.

В рамках реализации программы обеспечили проезжую часть дорог МО «Ользоны» в безаварийном состоянии (в зимнее время очистка от снега, в летнее время ремонт дорожного покрытия)

В целом муниципальная программа в 2019 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1,2).

**Муниципальная программа «Охрана земель, включающих в себя перечень обязательных мероприятий по охране земель с учетом особенностей хозяйственной деятельности природных и других условий муниципального образования «Ользоны» на 2018-2020 годы».**

Муниципальная программа «Охрана земель, включающих в себя перечень обязательных мероприятий по охране земель с учетом особенностей хозяйственной деятельности природных и других условий муниципального образования «Ользоны» на 2018-2020 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования «Ользоны» от № 127 от 15.11.2018г.

На 2019 год произведено финансирование в размере 1000 рублей.

В рамках реализации программы обеспечили сбор и вывоз мусора на временное хранилище ТБО.

Ликвидировали места, несанкционированных свалок, благоустройство и озеленение территории,

В целом муниципальная программа в 2019 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1,3).